BÁO CÁO TUẦN

Tên đề tài: Phát hiện ảnh y khoa bất thường dựa trên ứng dụng mô hình VGGNet cải tiến

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Mộng Hiền

Sinh viên thực hiện: Lưu Bích Ngọc

Mã số sinh viên: 110122123 - Mã lớp: DA22TTB

Công việc đã làm trong tuần trước: Tuần 1 (từ ngày 10/11/2025 đến 16/11/2025)

- Tìm hiểu lý thuyết về mạng nơ-ron tích chập (CNN) và kiến trúc mô hình VGG16.

- Nghiên cứu các phương pháp cải tiến như Batch Normalization, Dropout và Fine-tuning.

- Thu thập bộ dữ liệu Tuberculosis (TB) Chest X-ray Database từ Kaggle và tiến hành tiền xử lý: chuẩn hóa kích thước, tăng cường dữ liệu, chia thành các tập train – validation – test.

Những việc dự định làm trong tuần tới: Tuần 2 (từ ngày 24/11/2025 đến 30/11/2025)

- Xây dựng mô hình VGG16 gốc và VGG16 cải tiến bằng Pytorch trên Kaggle Notebook.

- Huấn luyện hai mô hình trên Kaggle Notebook và lưu kết quả.